Пензенский Государственный Университет

Многопрофильный колледж

по дисциплине «ВиПКС»

Лабораторная работа № 1

на тему «Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места»

Выполнил:

студент группы 24КИП1

Денисов Е.А.

Проверил:

Преподаватель СПО

Цыка А.А.

Пенза 2026

Тема: Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места.

Цель работы:

- Приобретение практических навыков разработки сценария внедрения программного продукта на автоматизируемое рабочее место.

- Формирование умения структурировать процесс внедрения, определять последовательность действий, распределять ответственность и оценивать временные затраты.

Контрольные вопросы

- Что понимается под сценарием внедрения программного продукта для рабочего места?

Сценарий внедрения – это формализованное описание последовательности действий по установке, настройке, тестированию и вводу в эксплуатацию программного обеспечения на конкретном рабочем месте пользователя. Он включает состав работ, временную последовательность, ответственных исполнителей, требуемые ресурсы, критерии завершения этапов и порядок действий в нештатных ситуациях.

- Какие этапы включает сценарий внедрения программного продукта на рабочее место?

- идентификация рабочего места;

- перечень внедряемого ПО;

- подготовительные мероприятия;

- установка ПО;

- настройка рабочего места;

- проверка работоспособности;

- документирование и обучение;

- ввод в эксплуатацию.

- Какие критерии используются для оценки готовности рабочего места к внедрению?

- соответствие аппаратной конфигурации системным требованиям;

- наличие необходимого системного ПО (ОС, драйверы, компоненты);

- наличие прав на установку ПО;

- наличие резервной копии данных пользователя;

- наличие установочных дистрибутивов и лицензионных ключей.

- Как определяется успешность внедрения программного продукта на рабочее место?

- программа запускается без ошибок;

- выполняются основные бизнес-операции (создание документов, формирование отчетов);

- обеспечена интеграция со смежными системами;

- пользователь подтверждает работоспособность;

- оформлен акт ввода в эксплуатацию.

- Какие действия предусмотрены сценарием при возникновении нештатных ситуаций?

- остановку текущей операции и фиксацию ошибки;

- анализ причин (недостаток ресурсов, конфликт ПО, ошибка лицензии и т.д.);

- корректирующие действия (увеличение дискового пространства, обновление драйверов, переустановка, связь с техподдержкой);

- возобновление процесса после устранения проблемы или откат к предыдущему состоянию.

- Какая документация оформляется по итогам внедрения программного продукта на рабочее место?

- акт ввода в эксплуатацию автоматизированного рабочего места;

- отметка в журнале внедрения (реестре установленного ПО);

- краткая инструкция пользователя;

- протокол проверки работоспособности (при необходимости).

Структура сценария внедрения программного продукта для рабочего места:

- Идентификация рабочего места:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Должность пользователя | Бухгалтер |
| Подразделение | Финансово-учетный отдел |
| Аппаратная конфигурация | Intel Core i5-10400, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ |
| Операционная система | Windows 10 Pro (64-bit) русская версия |
| Установленное ПО | Microsoft Office 2019, веб-браузер, антивирус, клиент электронной почты |
| Сетевые параметры | IP-адрес – 192.168.10.45, доступ к корпоративной сети и серверу 1С, доступ в интернет (ограниченный) |

- Перечень внедряемого программного обеспечения:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, ред. 3.0 |
| Поставщик | ООО «1С-Банк» |
| Версия платформы | 1С:Предприятие 8.3.23 |
| Лицензия | Одна клиентская лицензия на рабочее место (сетевая или локальная) |
| Системные требования | Процессор не ниже Intel Core i3, ОЗУ от 8 ГБ, свободное место на диске не менее 20 ГБ, ОС Windows 8/10/11, наличие установленной платформы .NET Framework 4.8, доступ к SQL-серверу (для клиент-серверного варианта) |

- Подготовительные мероприятия:

| № | Действие | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка аппаратной конфигурации на соответствие требованиям | Системный администратор | Соответствие подтверждено |
| 2 | Резервное копирование личных данных пользователя (при наличии) | Бухгалтер | Создан архив на сетевом диске |
| 3 | Проверка наличия прав на установку (локальный администратор) | Системный администратор | Права подтверждены |
| 4 | Получение установочных дистрибутивов платформы и конфигурации, лицензионного ключа | Системный администратор | Файлы и ключ получены (на флеш-носителе или электронно) |

- Установка программного продукта:

| № | Действие | Ответственный | Ожидаемый результат | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запуск установки платформы 1С:Предприятие (setup.exe) | Системный администратор | Платформа установлена в каталог C:\Program Files\1cv8 | 15 мин |
| 2 | Установка конфигурации «Бухгалтерия банка» (в режиме «Установка» из файла .cf) | Системный администратор | Конфигурация загружена в информационную базу | 10 мин |
| 3 | Выбор варианта работы (файловый или клиент-серверный) – используется клиент-серверный режим с подключением к серверу БД | Системный администратор | Создана информационная база на SQL-сервере | 10 мин |
| 4 | Первоначальная настройка: указание параметров подключения (сервер, имя базы), ввод лицензионного ключа | Системный администратор | Подключение к базе выполнено успешно, лицензия активирована | 10 мин |

Нештатная ситуация: при ошибке установки – проверить свободное место, перезапустить установщик, при ошибке подключения – проверить сетевые настройки и доступность сервера.

- Настройка рабочего места:

| № | Действие | Ответственный | Ожидаемый результат | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание ярлыка запуска на рабочем столе и в меню «Пуск» | Системный администратор | Ярлык создан | 2 мин |
| 2 | Настройка параметров учета в соответствии с учетной политикой банка (план счетов, валюты, ставки НДС, коды бюджетной классификации) | Бухгалтер (совместно с администратором) | Параметры заданы корректно | 30 мин |
| 3 | Настройка интеграции с внешними системами (загрузка выписок из клиент-банка, обмен с АБС-системой) | Администратор + бухгалтер | Настроены регламентные задания и форматы обмена | 20 мин |
| 4 | Импорт персональных настроек пользователя (если использовалась старая версия) – например, из xml-файла | Бухгалтер | Настройки (избранные отчеты, настройки печати) восстановлены | 10 мин |

- Проверка работоспособности:

| № | Действие | Ответственный | Ожидаемый результат | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запуск программы, вход под учетной записью пользователя | Бухгалтер | Авторизация успешна | 2 мин |
| 2 | Выполнение проверочных операций: создание платежного поручения, формирование оборотно-сальдовой ведомости, расчет амортизации | Бухгалтер | Документы проведены, отчеты сформированы без ошибок | 15 мин |
| 3 | Проверка взаимодействия со смежными системами (загрузка банковской выписки, выгрузка данных в налоговую отчетность) | Бухгалтер | Данные корректно обмениваются | 10 мин |
| 4 | Фиксация результатов проверки в протоколе | Бухгалтер | Протокол подписан, замечаний нет | 5 мин |

Нештатная ситуация:при сбое в работе проверочных операций – проверить права доступа к базам данных, корректность настроек интеграции, при необходимости связаться с разработчиком.

- Документирование и обучение:

| № | Действие | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача пользователю краткой инструкции (в бумажном или электронном виде) с основными функциями | Системный администратор | Инструкция передана |
| 2 | Проведение первичного инструктажа: демонстрация ввода банковских выписок, формирования платежей, создания отчетов | Системный администратор | Пользователь освоил основные операции |
| 3 | Ответы на вопросы пользователя, разбор типовых ситуаций | Системный администратор | Все вопросы закрыты |

- Ввод в эксплуатацию:

| № | Действие | Ответственный | Ожидаемый результат | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление акта ввода в эксплуатацию автоматизированного рабочего места (подписывается руководителем отдела, администратором, бухгалтером) | Системный администратор | Акт подписан, дата ввода зафиксирована | 10 мин |
| 2 | Отметка в журнале внедрения (учет установленных программных продуктов) | Системный администратор | Запись внесена | 5 мин |
| 3 | Передача сопровождения в службу технической поддержки (запись в систему HelpDesk) | Системный администратор | Заявка зарегистрирована | 5 мин |

Общее время внедрения (без учета возможных задержек): ~3,5 часа. С учетом обучения и настройки – до 4 часов.

Вывод по работе

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан детальный сценарий внедрения программного продукта «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» на рабочее место бухгалтера в банке. Сценарий включает все необходимые этапы – от идентификации рабочего места и проверки готовности до установки, настройки, тестирования и ввода в эксплуатацию. Определены ответственные исполнители, временные затраты и порядок действий в нештатных ситуациях.

Получены практические навыки структурирования процесса внедрения, распределения ответственности и оценки временных ресурсов. Сформировано понимание важности четкого документирования каждого этапа для обеспечения качества и прозрачности внедрения. Разработанный сценарий может быть использован в реальной практике при автоматизации рабочих мест бухгалтерских служб кредитных организаций.