Лабораторная работа №1

Тема: Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места.

Цель работы:

- Приобретение практических навыков разработки сценария внедрения программного продукта на автоматизируемое рабочее место.

- Формирование умения структурировать процесс внедрения, определять последовательность действий, распределять ответственность и оценивать временные затраты.

Теоретическая часть

Понятие сценария внедрения программного продукта

Сценарий внедрения программного продукта представляет собой формализованное описание последовательности действий по установке, настройке, тестированию и вводу в эксплуатацию программного обеспечения на конкретном рабочем месте пользователя. Сценарий определяет состав работ, их временную последовательность, ответственных исполнителей, требуемые ресурсы, критерии завершения каждого этапа и порядок действий в нештатных ситуациях.

В отличие от общего плана внедрения, охватывающего систему в целом, сценарий внедрения для рабочего места ориентирован на единичную точку внедрения и содержит детализированные инструкции, применимые непосредственно на уровне пользователя и его компьютера.

Структура сценария внедрения программного продукта для рабочего места:

- Идентификация рабочего места:

  - наименование должности и подразделения пользователя;

  - аппаратная конфигурация (процессор, оперативная память, свободное дисковое пространство);

  - установленное системное и прикладное программное обеспечение;

  - сетевые параметры (IP-адрес, доступ к корпоративной сети, доступ к интернету).

- Перечень внедряемого программного обеспечения:

  - наименование продукта, версия, поставщик;

  - лицензионные требования (количество лицензий, тип лицензии);

  - системные требования к аппаратному и программному обеспечению.

- Подготовительные мероприятия:

  - проверка аппаратной конфигурации на соответствие требованиям;

  - резервное копирование данных пользователя (при необходимости);

  - проверка наличия необходимых прав на установку программного обеспечения;

  - получение установочных дистрибутивов и лицензионных ключей.

- Установка программного продукта:

  - последовательность запуска инсталляционных файлов;

  - параметры установки (каталог установки, компоненты, настройки);

  - выполнение начальной конфигурации (подключение к серверу, настройка профиля пользователя);

  - проверка успешности установки.

- Настройка рабочего места:

  - создание ярлыков запуска;

  - настройка параметров программы в соответствии с должностными обязанностями;

  - настройка интеграции с существующим программным обеспечением;

  - импорт персональных настроек пользователя (при наличии).

- Проверка работоспособности:

  - запуск программного продукта;

  - выполнение проверочных операций (вход в систему, создание объекта, формирование отчета);

  - проверка взаимодействия со смежными информационными системами;

  - фиксация результатов проверки в протоколе.

- Документирование и обучение:

  - передача пользователю краткой инструкции по работе;

  - проведение первичного инструктажа (демонстрация основных функций);

  - ответы на вопросы пользователя.

- Ввод в эксплуатацию:

  - оформление акта ввода в эксплуатацию автоматизированного рабочего места;

  - отметка в журнале внедрения;

  - передача сопровождения в службу технической поддержки.

Контрольные вопросы

- Что понимается под сценарием внедрения программного продукта для рабочего места?

- Какие этапы включает сценарий внедрения программного продукта на рабочее место?

- Какие критерии используются для оценки готовности рабочего места к внедрению?

- Как определяется успешность внедрения программного продукта на рабочее место?

- Какие действия предусмотрены сценарием при возникновении нештатных ситуаций?

- Какая документация оформляется по итогам внедрения программного продукта на рабочее место?

Задание

На основе выданного программного продукта разработать сценарий внедрения на автоматизируемое рабочее место.

| № | Программный продукт | Должность пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Юридическая компания | Юрист |
| 2 | Производственное предприятие | Секретарь |
| 3 | Государственное учреждение | Делопроизводитель |
| 4 | Банк | Бухгалтер |
| 5 | IT-компания | Руководитель проектов |
| 6 | Образовательная организация | HR-специалист |
| 7 | Торговая сеть | Системный администратор |
| 8 | Страховая компания | Аналитик |
| 9 | Научно-исследовательский институт | Разработчик |
| 10 | Медицинский центр | Специалист отдела кадров |

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист;

- Тему и цель работы;

- Ответы на контрольные вопросы;

- Выполненное задание;

- Вывод по работе.